附件4

攀枝花市社会福利院2024年度

紧急呼叫系统采购项目经费使用情况公示

一、项目信息

项目名称：紧急呼叫系统采购项目

项目主要内容和绩效目标：

原老年公寓紧急呼叫系统建成于2008年，现由于设备损坏，配件停产无法维修，需要对紧急呼叫系统进行升级改造。改造后实现老人房间、厕所配备一键报警按钮，完成呼叫、对讲、护理床位号显示等多种功能，不同房间老人与护理站双向通话，过道LED显示呼叫房间号，能为老人提供及时完善的救护和帮助，有效地提高养老护理安全防护水平，确保老人遇到紧急事件能第一时间得到救助。

项目周期：2024年1月至2025年12月

资金额度：20万元（市本级福彩公益金）

项目负责人：吴咏梅

联系方式：0812-3888505

项目完成情况：该项目预算执行数0万元，预算执行率0%。

接受督查情况：该项资金纳入财政预算管理，接受单位内部监督、市民政局监督检查、市财政局绩效监测，认真执行财务制度、攀枝花市民政局党组“三重一大”民主决策制度等内控管理制度，项目按照年度设定目标推进。

二、项目效果

（一）文字描述

根据民政部等部门《关于开展养老院服务质量建设专项行动的通知》（民发〔2017〕51号）《四川省民政厅等6部门关于印发四川省2018年养老院服务质量建设专项行动实施方案的通知》（川民发〔2018〕61号）要求，养老机构老年人床头、厕所应安装紧急呼叫装置。按照项目计划，该项目将于2025年结合院内整体改造一并实施，以提升养老服务水平。

（二）图片展示

图1：彩票公益金支持项目标牌

三、项目和资金管理办法

1.《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）

2.《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）

3.《攀枝花市彩票公益金管理办法》