攀枝花市殡葬服务中心

2024年度殡葬设施维修维护项目经费使用

情况公示

一、项目信息

项目名称：殡葬设施维修维护项目。

项目主要内容：对殡葬业务大厅、告别厅等建筑结构进行维护，消除安全隐患。对休息区、守灵间及卫生间设施设备进行维修改造，确保服务设施完好。检修更换殡葬业务大厅音响设备和园区内的所有路灯，对停车场的中央花坛进行改造。

绩效目标：按照合同要求完成项目指标。

项目周期：2024年1月至2025年12月

资金额度：100万元（中央财政福彩公益金）

项目负责人：攀枝花市殡葬服务中心主任  徐邦埈

联系方式：0812-2911825

项目完成情况：因资金下拨较晚，项目正在开展设计工作，预计6月下旬完成项目设计后报财政评审。资金暂未支付。

接受督查情况：殡葬设施维修维护项目在实施过程中接受单位内部监督、市民政局监督检查及市财政局绩效监测，并认真执行财务制度、市民政局党组“三重一大”民主决策制度等内控管理制度。

二、项目效果

殡葬设施维修维护项目完成后，殡仪馆的服务设施更加完善，功能更加齐全，能够更好地满足市民的基本殡葬服务需求。 通过改造和提升措施，殡葬服务更加贴心、周到，满足了群众的需求，让群众感受到了政府的关怀和温暖，赢得广大群众的高度赞誉，提升殡葬服务的社会满意度和公众认可度。

三、项目资金管理办法

1.《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）

2.《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）

3.《攀枝花市彩票公益金管理办法》